# Retrospectiva del proyecto

## Radio Oriente FM - Sistema Web Integral

Fecha: 17 de Noviembre de 2025

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto: Radio Oriente FM - Plataforma Web Integral Período de Desarrollo: 2025

Objetivo Principal: Desarrollar una plataforma web completa para Radio Oriente FM que permita la gestión de contenido, transmisión en vivo, interacción con usuarios y administración de publicidad.

Estado Actual: Proyecto completado y funcional con todas las características principales implementadas.

### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

#### 2.1 Contexto y Motivación

Radio Oriente FM requería una presencia digital moderna que permitiera:

- Transmisión de radio en vivo a través de internet

- Gestión de contenido (artículos, programas, conductores)

- Interacción con la audiencia mediante chat en tiempo real

- Sistema de publicidad web

- Panel administrativo completo

- Sistema de autenticación y usuarios

#### 2.2 Alcance del Proyecto

El proyecto abarca:

- Frontend (Usuario): Sitio web público con reproductor de radio, artículos, programación, chat en vivo, sistema de suscripción.

- Backend (API): Sistema API REST robusto con Django y Django REST Framework.

- Dashboard (Administración): Panel de control completo para gestionar todos los aspectos de la plataforma.

- Base de Datos: Sistema de base de datos PostgreSQL en Supabase.

- Integración de Servicios: Google Calendar API, sistema de correos electrónicos.

### 3. ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍAS

#### 3.1 Stack Tecnológico

Frontend

- Framework: React 18.2.0

- Build Tool: Vite 7.1.8

- Enrutamiento: React Router DOM 6.30.1

- UI/UX: Framer Motion (animaciones), React Icons, Lucide React, React Hot Toast (notificaciones), Swiper & Splide (carouseles).

- HTTP Client: Axios 1.12.2

- Base de Datos Cliente: Supabase JS 2.38.4

Backend

- Framework: Django 5.2.7

- API Framework: Django REST Framework

- Base de Datos: PostgreSQL (Supabase)

- Autenticación: Token-based authentication

- Middleware: CORS Headers, WhiteNoise (archivos estáticos).

- Gestión de Archivos: Django Storage.

Aplicaciones Django Implementadas

- apps.users - Gestión de usuarios y autenticación

- apps.radio - Estación, programas, conductores, horarios

- apps.articulos - Blog y artículos de noticias

- apps.chat - Chat en vivo con moderación

- apps.contact - Formularios de contacto y suscripciones

- apps.emergente - Bandas emergentes y promoción musical

- apps.publicidad - Sistema completo de publicidad web

- apps.notifications - Sistema de notificaciones

- apps.ubicacion - Gestión de países, ciudades, comunas

- dashboard - Panel administrativo

#### 3.2 Patrones de Diseño y Arquitectura

- Arquitectura de microservicios modular: Cada aplicación Django es independiente y reutilizable.

- API RESTful: Endpoints bien estructurados siguiendo convenciones REST.

- Separación de responsabilidades: Frontend/Backend completamente desacoplados.

- Componentización: React components reutilizables.

- Token-based authentication: Sistema seguro de autenticación.

- Responsive Design: Compatible con dispositivos móviles, tablets y desktop.

### 4. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

#### 4.1 Módulo de Radio

- Reproductor en vivo: Streaming de audio en tiempo real.

- Gestión de programas: CRUD completo de programas de radio.

- Conductores/Locutores: Perfiles de conductores con fotos y biografías.

- Horarios de programación: Sistema de horarios con días de semana.

- Géneros musicales: Categorización de contenido.

- Control de transmisión: Activar/desactivar estación.

#### 4.2 Módulo de Artículos/Blog

- Publicación de artículos: Editor completo con imágenes.

- Categorías: Sistema de categorización.

- Vista de artículos: Interfaz atractiva para lectura.

- Gestión de contenido: CRUD desde dashboard.

#### 4.3 Chat en Vivo

- Chat en tiempo real: Interacción con la audiencia durante transmisiones.

- Sistema de moderación: Eliminación de mensajes inapropiados.

- Control de infracciones: Registro de usuarios infractores.

- Limpieza de chat: Funcionalidad de limpieza masiva.

#### 4.4 Sistema de Publicidad

- Múltiples ubicaciones: Banner superior, laterales (izquierdo/derecho), pantalla completa.

- Tipos de publicidad: Radio (audio durante transmisiones) y Web (banners visuales).

- Solicitudes de publicidad: Sistema de solicitudes con aprobación.

- Gestión de campañas: Control de fechas, presupuestos, estado.

- Tracking: Registro de impresiones y clics.

- Sistema de items: Múltiples elementos por solicitud.

- Gestión de imágenes: Carga y eliminación de imágenes por item.

#### 4.5 Bandas Emergentes

- Promoción de artistas locales: Espacio para bandas nuevas.

- Perfiles de bandas: Información, géneros, integrantes.

- Enlaces de redes sociales: YouTube, Spotify, Instagram, etc.

- Gestión de estado: Pendiente, aprobado, rechazado.

- Formulario público: Registro para bandas emergentes.

#### 4.6 Sistema de Contacto

- Formularios de contacto: Múltiples tipos de asuntos.

- Sistema de suscripción: Newsletter con confirmación por email.

- Gestión de estados: Pendiente, en proceso, resuelto, cerrado.

- Tipos de asunto personalizables: Administración de categorías.

#### 4.7 Calendario de Eventos

- Integración con Google Calendar: Sincronización de eventos.

- Vista de calendario: Visualización de programación.

- API de eventos: Obtención de eventos programados.

#### 4.8 Sistema de Usuarios

- Registro de usuarios: Con validación de email.

- Autenticación: Login/Logout seguro.

- Perfiles de usuario: Información personal, avatar.

- Recuperación de contraseña: Sistema de reset por email.

- Roles y permisos: Staff/Admin vs usuarios regulares.

#### 4.9 Dashboard Administrativo

- Home Dashboard: Estadísticas y métricas en tiempo real.

- Gestión completa de: Usuarios, Artículos, Programas, Conductores, Chat, Publicidad, Bandas, Contactos, Notificaciones.

- Sistema de notificaciones: Alertas en tiempo real.

- Analytics: Estadísticas con filtros por tiempo.

- Interfaz moderna: Diseño responsivo con modo oscuro.

#### 4.10 Sistema de Notificaciones

- Notificaciones push: Alertas para administradores.

- Notificaciones públicas: Información para usuarios.

- Gestión de notificaciones: Marcar como leído, eliminar.

- Contador en tiempo real: Badge con número de notificaciones.

### 5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DESTACADAS

#### 5.1 Seguridad

- Autenticación por Token: REST Framework Token Authentication.

- CSRF Protection: Protección contra ataques Cross-Site Request Forgery.

- CORS configurado: Control de acceso cross-origin.

- Validación de datos: Serializers de Django REST Framework.

- Sanitización de inputs: Prevención de XSS.

- Gestión segura de contraseñas: Hash con algoritmos seguros.

- Variables de entorno: Configuración sensible protegida (.env).

#### 5.2 Performance

- Caching: WhiteNoise para archivos estáticos.

- Lazy loading: Carga diferida de imágenes.

- Optimización de consultas: Select_related y prefetch_related.

- Paginación: En listados de API.

- CDN para librerías: Bootstrap, FontAwesome desde CDN.

#### 5.3 UX/UI

- Diseño responsivo: Mobile-first approach.

- Animaciones fluidas: Framer Motion.

- Feedback visual: Toast notifications.

- Loading states: Indicadores de carga.

- Tema oscuro/claro: Soporte para ambos modos.

- Paleta de colores profesional: Diseño coherente y atractivo.

- Iconografía: FontAwesome + React Icons.

#### 5.4 Testing y Calidad

- Pruebas de seguridad: OWASP ZAP testing.

- Lighthouse audit: Performance, accessibility, SEO.

- Validación de formularios: Client-side y server-side.

- Manejo de errores: Try-catch

### 6. DESAFÍOS Y SOLUCIONES

#### 6.1 Desafíos Técnicos

- Integración de Streaming de Audio: Se implementó un reproductor HTML5 con fallback y control de estado de transmisión para asegurar confiabilidad.

- Chat en Tiempo Real: Se utilizó polling con intervalos optimizados y un sistema de moderación robusto como solución inicial antes de WebSockets.

- Sistema de Publicidad Complejo: Se diseñó un modelo de datos estructurado con estados, tracking de impresiones/clics y gestión de items por solicitud.

- Integración con Google Calendar: Implementación de service account y manejo de credenciales OAuth2.

- Sistema de Recuperación de Contraseña: Creación de vistas separadas con templates propios para dashboard y API endpoints para frontend.

- Gestión de Archivos Multimedia: Configuración de MEDIA_ROOT y validación de tipos de archivo para manejar imágenes grandes.

#### 6.2 Desafíos de Diseño

- Fatiga Visual: Rediseño de paleta con colores suaves (azules, verdes, púrpuras) manteniendo profesionalismo.

- Visibilidad de Texto: Cambio a colores sólidos con suficiente contraste para evitar problemas con gradientes.

- Branding Consistente: Implementación de logos personalizados (ej: Google Calendar SVG).

#### 6.3 Desafíos de Base de Datos

- Límite de Conexiones: Optimización de queries y consideración de connection pooling para evitar el error "Max client connections reached".

- Relaciones Complejas: Tablas intermedias bien diseñadas y uso correcto de foreign keys para manejar relaciones many-to-many.

### 7. MÉTRICAS Y RESULTADOS

#### 7.1 Métricas de Código

- Líneas de código (aprox): Backend ~15,000, Frontend ~8,000 (Total ~23,000).

- Archivos Python: 50+

- Componentes React: 30+

- Modelos de datos: 25+

- Endpoints API: 60+

#### 7.2 Funcionalidades Implementadas

- 10 aplicaciones Django completas.

- Sistema completo de autenticación y Dashboard administrativo.

- Reproductor de radio, Chat, Publicidad, Blog, Programación, Bandas emergentes, Contacto.

- Integración con Google Calendar.

#### 7.3 Calidad y Testing

- OWASP ZAP Security Testing completado.

- Lighthouse Audit realizado.

- Responsive design y validación de datos completa.

### 8. QUÉ FUNCIONÓ BIEN (RETROSPECTIVA POSITIVA)

#### 8.1 Arquitectura y Decisiones Técnicas

- Separación Frontend/Backend: Permitió desarrollo paralelo y escalabilidad.

- Modularización: Estructura de apps independientes facilitó el mantenimiento.

- Token Authentication: Sistema simple y efectivo.

- Django REST Framework: Aceleró el desarrollo de APIs.

#### 8.2 Funcionalidades Clave

- Sistema de Publicidad: Implementación completa con tracking.

- Dashboard Administrativo: Interfaz completa y funcional.

- Sistema de Notificaciones: Mejora la experiencia administrativa.

- Gestión de Contenido: CRUD completo.

#### 8.3 Colaboración y Metodología

- Comunicación continua y feedback constante.

- Iteración rápida y testing continuo.

#### 8.4 UI/UX

- Diseño responsivo, paleta de colores mejorada e iconografía clara.

### 9. ÁREAS DE MEJORA Y LECCIONES APRENDIDAS

#### 9.1 Aspectos Técnicos

- WebSockets: Implementar Django Channels para chat real-time.

- Connection Pooling: Mejorar gestión de conexiones a DB.

- Caching Avanzado: Implementar Redis.

- CDN: Usar S3/CloudFront para media.

- Testing: Agregar tests unitarios automatizados y CI/CD.

#### 9.2 Documentación

- API: Implementar Swagger/OpenAPI.

- General: Mejorar README, docstrings y manual de usuario.

#### 9.3 Seguridad

- Rate Limiting, 2FA para admin, logs de auditoría robustos y mejor validación de archivos.

#### 9.4 Performance

- Optimización de imágenes automática, Lazy loading extensivo, Code splitting y Database indexing.

#### 9.5 Lecciones Aprendidas

- Planificar la paleta de colores y accesibilidad desde el inicio.

- Documentar paralelamente al desarrollo.

- Conocer límites de servicios externos y prototipar UI antes de codificar.

### 10. ROADMAP FUTURO (RECOMENDACIONES)

#### 10.1 Corto Plazo (1-3 meses)

- Performance: Redis para caching, optimizar queries, compresión de imágenes.

- Seguridad: Rate limiting, 2FA, logs.

- UX: Modo oscuro completo, feedback de carga, tutoriales.

#### 10.2 Mediano Plazo (3-6 meses)

- Nuevas Funcionalidades: App móvil (React Native), Podcasts, Playlist usuario, Comentarios, Redes sociales, Encuestas.

- Técnicas: WebSockets, CDN, Backups automáticos, Monitoring.

#### 10.3 Largo Plazo (6-12 meses)

- Expansión: Multi-estación, Analytics avanzado, Membresías, API pública.

- Escalabilidad: Microservicios, Kubernetes, CDN global.

### 11. CONCLUSIONES

#### 11.1 Logros Principales

El proyecto Radio Oriente FM ha sido exitosamente completado, logrando una plataforma web completa, moderna, escalable, segura y con un sistema administrativo robusto y monetizable.

#### 11.2 Impacto del Proyecto

Digitalización completa de la emisora, facilitación de interacción con la audiencia, automatización de gestión, generación de ingresos (publicidad) y promoción de talento local.

#### 11.3 Reflexión Final

Es un caso de éxito de desarrollo moderno (Django + React) que resultó en un código mantenible y una excelente experiencia de usuario. Las lecciones aprendidas en diseño, performance y gestión de recursos serán clave para el futuro.

### 12. AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos al equipo de desarrollo, a Radio Oriente FM, a las comunidades de Django y React, y a los servicios open source utilizados.

### 13. ANEXOS

#### 13.1 Tecnologías Completas

- Frontend: React 18.2.0, React Router DOM 6.30.1, Axios 1.12.2, Framer Motion 12.23.24, Vite 7.1.8, Supabase JS 2.38.4, React Hot Toast 2.6.0, React Icons 5.5.0, Lucide React 0.294.0, Swiper 12.0.3, Splide 0.7.12.

- Backend: Django 5.2.7, Django REST Framework, PostgreSQL, Python 3.13, WhiteNoise, CORS Headers, python-decouple.

- Herramientas: Git, VSCode, Chrome DevTools, OWASP ZAP, Lighthouse.

#### 13.2 Estructura de Base de Datos (Modelos Principales)

User, EstacionRadio, Programa, Conductor, HorarioPrograma, GeneroMusical, Articulo, Categoria, ChatMessage, InfraccionUsuario, Contacto, Suscripcion, TipoAsunto, BandaEmergente, Integrante, Publicidad, SolicitudPublicidadWeb, PublicidadWeb, UbicacionPublicidadWeb, ItemSolicitudWeb, Notification, Notificación, Pais, Ciudad, Comuna.

#### 13.3 Endpoints API Principales

- Autenticación: Register, Login, Logout, Profile, Password-reset.

- Radio: Station, Programas, Locutores.

- Artículos: Listado de artículos.

- Chat: Radio status.

- Publicidad: Activas, Impresión.

- Contacto: Contacto, Suscripción.